Zmluva  o dielo č. 1/2013

podľa § 536 a násl. Obchodného zákonníka

###### Objednávateľ:

###### Základná škola Makov, rozp.org.

Makov 264, 023 56   Makov

Zastúpená: Mgr. Milanom Petrovičom, riaditeľom školy

IČO: 37812858

DIČ:

Bankové spojenie: SLSP, a. s.

číslo účtu:  /0900

telefón 041/436 4371, 373, 374

mobil:

Zhotoviteľ

Peter Košinár

Čierne 188, 023 56 Makov

IČO: 41071537

DIČ:

Bankové spojenie:

číslo účtu:

telefón

Čl. 1

Predmet zmluvy

Predmetom zmluvy sú stavebné práce, ktoré zhotoviteľ vykoná v rozsahu a za podmienok dohodnutých v tejto zmluve počas rekonštrukcie antukového ihriska v areáli ZŠ Makov.

Čl. 2

Rozsah a obsah predmetu zmluvy

2. 1. 	Vymeranie a vytýčenie stavby.

2. 2. 	Zalievanie výkopu (1x25x0,30).

2. 3. 	Osadenie DT so zalievaním a položením výstuhy (25x0,2x0,5).

2. 4. 	Zašalovanie, položenie výstuhy a zaliatie venca (25x0,5x0,05).

2. 5. 	Demontáž starých betónových schodov.

2. 6. 	Dobetónovanie a uzavretie rohu múru (0,5x3x0,5).

2. 7. 	Položenie obruby k dlažbe, výroba betónu (3m).

2. 8. 	Úprava podkladu pod dlažbu (24m2).

2. 9.  	Podsyp pod dlažbu (24m2).

2. 10. 	Položenie dlažby do suchej betónovej zmesi, výroba zmesi (24m2).

2. 11. 	Výstavba schodov 1,5 (2x0,25x0,16).

2. 12. 	Demontáž a montáž zábradlia (1,2x25).

2. 13. 	Výroba a osadenie stĺpov 4 ks.

2. 14. 	Osadenie siete.

2. 15. 	Výroba brány, jednokrídlová.

2. 16. 	Pokladanie obrubníkov, kopanie drážky, výroba betónu (365m).

Čl. 3

Termín plnenia predmetu zmluvy

Zhotoviteľ sa zaväzuje, že práce počas rekonštrukcie školského ihriska vykoná s predpokladaným termínom ukončenia – jún 2013.

Čl. 4

Cena prác a platobné podmienky

  - Cena za dielo podľa Čl. 1 v rozsahu a obsahu podľa Čl. 2 tejto zmluvy je dohodou zmluvných strán podľa § 3 zák. č. 18/1996 Z. z. a predstavuje sumu

3.600,00 €  (tritisícšesťsto eur)

v zmysle cenovej ponuky zo dňa 22. 5.2013.

  - Faktúra bude vystavená zhotoviteľom v lehote do 7 kalendárnych dní po odovzdaní diela so splatnosťou 14 dní.

Čl. 5

Zodpovednosť za vady diela, záruka

  - Dĺžka záručnej doby je 60 mesiacov od odovzdania diela objednávateľovi.

  - Zhotoviteľ zodpovedá za vady diela podľa ustanovenia § 560 Obchodného zákonníka.

Čl. 6

Zmluvné pokuty

6.1.	Zmluvná pokuta za  nedodržanie lehoty zhotovenia diela je 0,05% za každý deň omeškania

z viny zhotoviteľa.

  - Ak objednávateľ neuhradí zhotoviteľovi faktúru v termíne podľa splatnosti, zaplatí

zhotoviteľovi úrok z omeškania vo výške 0,05 %z fakturovanej čiastky, za každý deň

omeškania.

  - Uplatnenie zmluvných pokút sa vykoná písomnou formou.

Čl. 7

Vyššia moc

Pre účely tejto zmluvy sa za vyššiu moc považujú prípady, ktoré nie sú závislé, ani ich nemôžu ovplyvniť zmluvné strany, napr. vojna, mobilizácia, povstanie, živelné pohromy atď.

Čl. 8

Odstúpenie od zmluvy

  - Odstúpenie od zmluvy musí byť oznámené písomne a bude sa riadiť podľa príslušných

ustanovení Obchodného zákonníka.

  - V prípade odstúpenia od zmluvy z dôvodov na strane zhotoviteľa, objednávateľ nie je

povinný prevziať a uhradiť nedokončené dielo.

  - V prípade odstúpenia od zmluvy z dôvodov na strane objednávateľa, zaplatí tento

zhotoviteľovi rozpracovanosť prác vyhotovených v súlade s ustanoveniami tejto zmluvy ku dňu odstúpenia od zmluvy.

Čl. 9

Spoločné ustanovenia

9.1.	Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať stavebné práce v zmysle Čl. 1 a Čl. 2 tejto zmluvy.

  - Objednávateľ sa zaväzuje, že za vykonané práce zhotoviteľovi zaplatí dohodnutú cenu.

  - Objednávateľ je oprávnený kontrolovať spracovanie diela v termínoch, ktoré určí po dohode

so zhotoviteľom.

  - Zhotoviteľ je povinný pri práci dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti a ochrany

zdravia pri práci.

  - Zhotoviteľ zodpovedá za všetky škody objednávateľovi, ktoré boli spôsobené pri

vykonávaní uvedených prác, a ktoré vznikli jeho zavinením.

  - Mimoriadne práce, nad dohodnuté práce, budú zo strany objednávateľa uplatňované

samostatnými objednávkami za vopred dohodnuté ceny.

Čl. 10

Záverečné ustanovenia

  - Zmluva je vyhotovená v štyroch vyhotoveniach, z ktorých zmluvné strany obdržia po dvoch

vyhotoveniach.

  - Zmluvné strany súhlasia s obsahom tejto zmluvy v celom rozsahu a na znak súhlasu ju

potvrdzujú svojimi podpismi.

  - Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami.

  - Zmluvu možno meniť iba písomne a to na základe dohody zmluvných strán, podpísanej

oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.

V Makove dňa 30. 05. 2013

Objednávateľ:	Mgr. Milan Petrovič				Zhotoviteľ: Peter Košinár

riaditeľ školy						súkromný podnikateľ